РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04. 2023                                                                                                       № 348-П

О выводе на плановый ремонт котельных и централизованных систем горячего водоснабжения на территории ГО «город Кизилюрт»

В целях проведения планового ремонта оборудования котельных и тепловых сетей в соответствии с утвержденным администрацией ГО «город Кизилюрт» комплексным планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ГО «город Кизилюрт» к осенне-зимнему периоду 2023-2024, а также необходимостью вывода в ремонт  (временная остановка) котельных и централизованных систем горячего водоснабжения  в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации  от 06 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии тепловых сетей» и с пунктом 97 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 642, на  основании дефектных ведомостей на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей,  п о с т а н о в л я  ю:

- Утвердить график вывода в плановый ремонт котельных  и централизованных систем горячего водоснабжения на территории ГО «город Кизилюрт» на 2023 г. (приложение 1).

- Утвердить график отключения и подачи горячего водоснабжения в многоквартирные дома г. Кизилюрта на 2023 г. (приложение 2).

- Руководителю ООО «Теплоснаб»  Нурутдинову А.Д.:

- выполнить плановый ремонт оборудования в котельных жилмассива и пос. Бавтугай в срок до 30 августа 2023 г.;

- выполнить плановый ремонт тепловых сетей в срок до 30 августа 2023 г.;

- обеспечить подачу горячего водоснабжения в многоквартирные дома  с  01 октября 2023 г.

4. Управляющим компаниям и ТСЖ довести до собственников помещений в многоквартирных домах информацию о графике отключения подачи горячего водоснабжения в многоквартирные дома, составить в установленной форме акты о не поставке коммунальной услуги для представления в ООО «Теплоснаб».

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт»  в системе ГИС ЖКХ  и опубликовать в газете  «Кизилюртовские вести».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

Глава городского округа                                                           М.Ю. Магомедов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

ГО  «город Кизилюрт»

25.04.2023 № 348-П

График

вывода на плановый ремонт котельных и централизованных систем горячего водоснабжения на территории ГО «город Кизилюрт» на 2023

| № | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Адрес котельной и тепловой сети | Сроки вывода в ремонт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Котельная жилмассива | ул. Малагусейнова, 12 |  |  |
|  | - котел КВГМ-10 №1, № 2, - котел ДЕ |  | 24.04.2023 | 30.08.2023 |
| 2. | Котельная пос. Бавтугай | ул. Окружная, 32 «а» | 24.04.2023 | 01.07.2023 |
| 3. | Тепловые сети |  |  |  |
|  | - магистральные и внутриквартальные разводящие тепловые сети МКР-0, МКР-1; | МКР-0, МКР-1 | 24.04.2023 | 01.08.2023 |
|  | - магистральные и внутриквартальные разводящие тепловые сети МКР-2, МКР-3 | МКР-2, МКР-3 | 24.06.2023 | 30.09.2023 |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

ГО  «город Кизилюрт»

25.04.2023 № 348 -П

График

отключения и подачи горячего водоснабжения в многоквартирные дома  г.Кизилюрт на 2023г.

| № | Адрес МКД | Планируемый срок отключения подачи горячего водоснабжения | Планируемый срок подачи горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКР-0 ул. Г.Цадаса д. №39, 39 «а», 39 «б», ул. Гагарина д. №30 пр. И.Шамиля д.32, 41, 43, 45 | 24.04.2023 | 01.10.2023г. |
| 2 | МКР-1 ул. Г.Цадаса д. 2,4,8,10,12,14,16,18, 34,36,38,40,47,51,53, 18а,20,22,24,26,28,30,32,34,34а,36,38,40,42,42а, 44,46,50,52,54,56,58,60,62,63,64,65,67. ул.Гагарина д. 34,36,38,40,42,44,46 | 24.04.2023 | 01.10.2023г. |
| 3 | МКР-2 ул. Г.Цадаса д. 66,66а,68,69,69а,70,72,72а,73,74, 76,78,78а,80,82,84,86,86а,86б,88,88а, 92,92а,94,94а,96,98,98а,81,81а,83,83а. ул. Гагарина д. 56,56а,62,66б,66в,68,68а,66,66г, 72,74,74а,76 | 24.04.2023 | 01.10.2023г. |
| 4 | МКР-3 ул. Гагарина д. 82,86 | 24.04.2023 | 01.10.2023г. |
| 5 | пос. Бавтугай ул. Окружная, 32 а ул. Пушкина, 7 ул. Пролетарская, 12 | 24.04.2023 | 01.10.2023г. |