РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

### П О С Т А Н О В Л е н и Е

№ 5-П                                                                                                 13.01.2016г.

Об утверждении

Плана мероприятий

по исполнению решения

Кизилюртовского городского суда.

Во исполнение решения Кизилюртовского городского суда от 30 ноября 2015 года:

- Утвердить План мероприятий по исполнению решения Кизилюртовского городского суда от 30.11.2015 года (приложение № 1).

- Заместителю главы администрации – руководителю финансового управления (Алиболатов А.А.) обеспечить финансирование затрат по исполнению данных мероприятий из муниципального бюджета 2016 года.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

ГЛАВА                                                                      А.А. БЕКОВ

Приложение № 1

к постановлению

главы администрации

МО «Город Кизилюрт»

от 13.01.2016г. № 5-П

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по исполнению решения Кизилюртовского городского суда от 30.11.2015г.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершить установку КТП на 250 КВ на территории артскважины в сел. Ст. Бавтугай | МУП «Электросеть» (Шавкуев Ш.М.) | до 30.01.2016г. | МКУ УМС и СЗ Хамидов Ю.А. |
| 2 | Объявить конкурс на передачу сетей водоснабжения в аренду (конкурсн. соглашение) | Отдел имущества Магомедов М.С. | до 30.02.2016г. | МКУ УМС и СЗ Хамидов Ю.А. |
| 3 | Разработать план мероприятий по привед. качественной питьевой воды в соответствии САНПиН | ОАО «Водоканалсервис» Абдулатипов М.А. | до 01.03.2016г. | Администрация МО «Город Кизилюрт» Шабанов Х.Г. |
| 4 | Разработать схему водоснабжения и водоотведения | МКУ УМС и СЗ Хамидов Ю.А. | до 30.03.2016г. | Администрация МО «Город Кизилюрт» Шабанов Х.Г. |
| 5 | Провести ревизию сетей водоснабжения и водоотведения | ОАО «Водоканалсервис» Абдулатипов М.А. | до 01.04.2016г. | Администрация МО «Город Кизилюрт» Шабанов Х.Г. |
| 6 | Разработать проекты зон санитарной охраны водозаборных сооружений | МКУ УМС и СЗ Хамидов Ю.А. | до 01.03.2016г. | МКУ УМС и СЗ Хамидов Ю.А. |
| 7 | Устройство зон санитарной охраны водозаборных сооружений | ОАО «Водоканалсервис» Абдулатипов М.А. | до 01.04.2016г. | Администрация МО «Город Кизилюрт» Шабанов Х.Г. |
| 8 | Разработать программу производства и контроля за качеством питьевой воды | ОАО «Водоканалсервис» Абдулатипов М.А. | до 01.05.2016г. | Администрация МО «Город Кизилюрт» Шабанов Х.Г. |
| 9 | Подготовить техническое задание на разработку инвест. программы по приведению качества питьевой воды | ОАО «Водоканалсервис» Абдулатипов М.А. | до 01.05.2016г. | Администрация МО «Город Кизилюрт» Шабанов Х.Г. |