Утверждена

постановлением

главы администрации

МО «Город Кизилюрт»

от 02.10.2014г. № 514-П

Программа

развития жилищно-коммунального хозяйства

на 2014-2017 годы в МО «Город Кизилюрт»

(Дорожная карта)

г. Кизилюрт (2014 год)

Программа

развития жилищно-коммунального хозяйства

на 2014-2017 годы в МО «Город Кизилюрт»

(Дорожная карта)

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2017 годы в МО «Город Кизилюрт»» (Дорожная карта). Далее - Программа. |
| --- | --- |
| Основание для разработки: | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-Ф3 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменением от 26/12/2005, 29.12.2006, 18.10.2007, 23.07.2008, 25.12.2008); - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 года № 102-Р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; - Устав городского округа «Город Кизилюрт». |
| Государственный заказчик | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |
| Заказчик-застройщик | Администрации МО «Город Кизилюрт» |
| Разработчики Программы | - Управление муниципальной собственности и службы заказчика; - Отдел архитектуры и градостроительства; - Предприятия коммунального комплекса города |
| Цель Программы | Целями разработки Программы являются: 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса МО «Город Кизилюрт». 2. Разработка единого комплекса мероприятий направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кизилюрт», в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - снижения себестоимости коммунальных услуги за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в МО «Город Кизилюрт»; - увеличения пропускной способности сетей; - обеспечения возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам – создания условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и развития коммунального комплекса |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Перспективное планирование развития систем. 3. Обоснования мероприятия по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качество предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствования механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качество предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Совершенствования механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммнальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 8. Повышения инвестиционной привлекательности коммунального комплекса. 9. Активизация процесса замены сетевого хозяйства и модернизации коммунального комплекса за счет всех видов источников финансирования. |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы – 2014-2017 годы |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования программы (2014-2017 годы). Всего - 672,65 млн. руб. Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: - средства федерального бюджета, в пределах средств, предусматриваемых ежегодно на софинансирование Программы; - республиканского бюджета в пределах средств, предусматриваемых ежегодно на реализацию мероприятий Программы; - бюджета МО «Город Кизилюрт» в пределах средств, предусматриваемых ежегодно на реализацию мероприятий Программы; - инвестиционных надбавок к тарифу на коммунальные услуги; - платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры; - собственных средств предприятий и инвесторов; – объемов финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств ежегодно подлежат определению в установленном порядке при формировании инвестиционных программ организации коммунального комплекса по каждому конкретному направлению. |
| Ожидаемые результаты Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества представляемых коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния на территории МО «Город Кизилюрт»; - снижение темпов роста стоимости платежей населения за коммунальные услуги; - увеличение доли инвестиций в коммунальное хозяйство; - увеличение уровня общей рентабельности организаций коммунального комплекса; |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО «Город Кизилюрт» и городское Собрание депутатов МО «Город Кизилюрт» |

Введение

Программа развития жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2017 годы по МО «Город Кизилюрт» (далее - Программа) разработана на основе генерального плана развития города Кизилюрт и его поселков, утвержденного Министерства строительства и архитектуры Республики Дагестан, а также генеральных планов развития пос. Бавтугай, Новый Сулак, Таш-Авлак, и сел. Старый Бавтугай, утвержденный Градостроительным Советом администрации МО «Город Кизилюрт», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-Ф3 «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса (с изменениями от 26.12.2005г., 29.12.2006г., 18.10.2007г., 23.07.2008г., 25.12.2008г.), Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава МО «Город Кизилюрт», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 года № 102-Р «Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2017 года».

Программа разработана в соответствии с документами территориального планирования МО «Город Кизилюрт».

Разработка и утверждение данной Программы необходима для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса, разработки единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса и вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, развития системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов частно  – государственного партнерства, развития конкуренции в сфере представления коммунальных услуг.

Анализ жилищного фонда и прогноз строительства.

Жилищный фонд МО «Город Кизилюрт» на конец 2013 года составил - 815,4 тыс. м2, в том числе частный – 428,6 тыс. м2.

Население муниципального образования составляет 44513 чел.

В среднем на одного жителя приходилось 17,68 м2 общей площади.

В структуре жилищного строительства в муниципальном образовании в основном преобладает доля ввода жилья частной формой собственности.

За 2013 год населением построено за свой счет и с помощью кредитов 10130,0 м2 жилья.

Согласно Генеральному плану развития жилых зон предусматривается за счет освоения под жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий, реконструкции ветхой и аварийной жилой застройки.

Предполагается построить за 3 года 50,0 тыс. м2  общей площади жилья и увеличить норму жилой обеспеченности до 20,57 м2, при расчетном увеличении численности населения муниципального образования к 2017 году до 56,0 тыс. чел.

Жилищное строительство на период 2014-2017гг. планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий, а именно:

- расчетная численность населения                                            47,0 тыс. чел.

- общий объем жилищного строительства                                50,0 тыс. м2

- убыль общей площади жилого фонда                                      1,313 тыс. м2

- жилой фонд города общей площадью                                     864,09 тыс. м2

- средняя обеспеченность на 1 жителя общей площади           18,38 м2

- этажность возводимых домов:  1-2 этажа                               38,0 тыс. м2

3-5 и более этажей                12,0 тыс. м2

Перечень намеченных к освоению на период 2014-2017 годы планировочных районов в порядке приоритета их освоения с указанием объемов и сроков ввода жилья показан в таблице № 1.

Срок освоения планировочных районов                                                                                   МО «Город Кизилюрт»

Таблица 1

| №п/п | Планировочные районы | Плановый показатель, тыс. м2 общей площадью | Сроки начала и завершения освоения г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКР – 0 | 2,7 | 2014-2017 |
| 2 | МКР - 1 | - | - |
| 3 | МКР - 2 | - | - |
| 4 | МКР – 3 | 9,3 | 2014-2017 |
| 5 | МКР – Южный | 10,0 | 2014-2017 |
| 6 | МКР – Таш – Авлак | 8,0 | 2014-2017 |
| 7 | Пос. Бавтугай | - | - |
| 8 | Пос. Новый Сулак | 10,0 | 2014-2017 |
| 9 | Сел. Старый Бавтугай | 10,0 | 2014-2017 |

Объемы и сроки ввода жилья по годам освоения планировочных районов                                             города на период 2010-2020 годы показаны в таблице № 2:

Таблица 2

| Год | Многоэтажное строительство | Индивидуальное строительство | Всего тыс. кВ. м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | Тыс. кВ. м. | % | Тыс. кВ. м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 9,0 | 0,9 | 91,0 | 9,1 | 10,0 |
| 2015 | 28,3 | 3,4 | 71,7 | 8,6 | 12 |
| 2016 | 28,5 | 3,7 | 71,5 | 9,3 | 13 |
| 2017 | 26,7 | 40 | 73,3 | 11 | 15 |

Краткая характеристика планировочных районов.

3.1. г.Кизилюрт.

3.1.1. МКР-0.

Планировочный район МКР-0 в соответствии с Генпланом находится в границах  ул.Аскерханова,  Промзона,  Железная дорога «Баку-Москва», канал Октябрьской революции.

Застройка данного района планируется малоэтажной (1-2 этажа), преимущественно индивидуального строительства. Район свободный от застройки, имеются отдельные постройки складского типа, а также одноэтажные здания, территориальных, районных и городских учреждений. В общей площади застройки они занимают не более 5%.

Кроме того, на данной территории планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 6000 мест и парк культуры и отдыха.

На период до 2017 года запланировано индивидуальное жилищное строительство домов общей площадью 38,0 тыс. м2, завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 6000 мест парка культуры и отдыха.

Планируется строительство систем инженерного обеспечения:

По водоснабжению: строительство магистрального водовода Д – 200мм, наружных сетей водоснабжения.

По канализации: предусматривается строительство локальных сооружений с последующей откачкой стоков и вывозов в фильтрованные поля, а также самотечная канализационная сеть.

По электроснабжению: монтаж КТП (по расчету) и строительство воздушных и кабельных линий 6 кВ и 0,4 кВ.

Теплоснабжение жилья и других объектов осуществляется автономными индивидуальными котельными установками.

По газоснабжению: перенос магистрального газопровода высокого давления Д – 300мм, установка главного ГРП, строительство наружных сетей газоснабжения, среднего и низкого давления, установка промежуточных ГРП.

3.1.2. МКР-3.

Планировочный район МКР-3 в соответствии с утвержденным Генпланом находится в границах ул. Гагарина – Малагусейнова – проезда №2 – трасса Кизилюрт – автодорога Баку – Ростов.

Район включает в себя незастроенный земельный участок.

Генеральным планом застройки района предусмотрено строительство 5-9 этажных жилых домов, общеобразовательных школ, детских садов и других объектов жизнеобеспечения.

На период до 2017 года в проекте Генерального плана предусмотрено:

- новое жилищное строительство в объеме 9,3 тыс. м2 общей площади (5-9эт. жилые дома);

- размещение в районе общеобразовательной школы и детских садов;

- и другие объекты жизнеобеспечения района.

Планируется строительство систем инженерного строительства:

По водоснабжению: строительство резервного водовода Д – 720мм Махачкалинские ОСВ-ОСВ г. Кизилюрта, строительство 2-х линий водовода Д – 530мм от ОСВ до города (МКР-3), реконструкция ОСВ г. Кизилюрта с доведением мощности до 25,0 тыс. м3 в сутки, строительство наружных сетей водоснабжения МКР-3.

По канализации: завершить строительство КНС №2,строительство 2-х ниток напорной канализации Д – 500мм до ОСК №2, реконструкция ОСК №2 с доведением мощности до 30,0 тыс. м2 в сутки, строительство наружных сетей канализации МКР-3.

По теплоснабжению: строительство котельной, строительство наружных сетей теплоснабжения МКР-3. Для резерва магистральной теплотрассы Д – 300мм и Д – 200мм продолжить до МКР-3 (на начальной стадии освоения).

По электроснабжению: строительство трансформаторной подстанции 35/6кВ с силовым трансформатором 6300кВа, 35/6кВ, строительство ВЛ – 35кВ от Кизилюртовской РЭС 110/35кВ до МКР-3, строительство трансформаторных подстанций 6/0,4кВ согласно расчету для МКР-3, строительство кабельных линий КЛ - 6/0,4кВ.

По газоснабжению: строительство газопровода высокого давления Д – 200мм с рабочим давлением 6,0кгс/см2 (0,6МПА). Строительство главного ГРП, строительство наружных сетей газоснабжения среднего и низкого давления с установкой промежуточных ГРП.

3.1.3. МКР-Таш-Авлак.

Планировочный район Таш-Авлак в соответствии с Генеральным планом находится в границах с. Ханар Кизилюртовского района и сельскохозяйственных угодий с-за «Султанянгиюртовский».

Район включает в себя незастроенный и неосвоенный земельный участок. Генеральным пленом застройки участка предусмотрена застройка 1-2эт. Приусадебного типа индивидуальными жилыми домами. Кроме того. На данной территории предусматривается строительства объектов социальной инфраструктуры для нормального жизнеобеспечения деятельности микрорайона.

На период до 2017 года в проекте Генерального плана запланировано индивидуальное жилищное строительство приусадебного типа в объеме 8,0тыс. м2 общей площади (1-2эт.).

Планируется строительство систем инженерного обеспечения:

По водоснабжению: строительство магистрального водовода Д – 300мм, наружных сетей водоснабжения, установка водонапорной башни.

По водоотведению: предусмотрены строительство местных и локальных сооружений, с последующей откачкой и вывозом стоков в фильтрационные поля.

По электроснабжению: установка КТП 6/0,4кв, строительство наружных сетей ВЛ-6кв и ВЛ-0,4кв.

По газоснабжению: строительство газопровода высокого давления Д – 300мм с рабочим давлением 6,0кбс/см2 (0,6МПА), установка главного ГРП, строительство наружных сетей газоснабжении среднего и низкого давления с установкой промежуточной ГРП.

3.1.4. Поселок Новый Сулак.

Планировочный район пос. Новый Сулак в соответствии Генерального плана, расположен на левом берегу реки Сулак в границах завода Дагэлектроавтомат, Щебзавод ОАО «Промнеруд», на 2-х участках.

Район включает в себя незастроенные и неосвоенные участки земли. Генеральным планом застройки участка предусматривается преимущественно застройка 1-2 этажными жилыми домами приусадебного типа. Строительство объектов социальной инфраструктуры не предусматривается.

На период до 2017 года проектом Генерального плана развития поселка запланировано индивидуальное жилищное строительство домов приусадебного типа в объеме 10,0 тыс.м2 общей площади (1-2 этажа).

Планируется строительство систем инженерного обеспечения:

По водоснабжению: прокладка магистральных водоводов Д – 150мм,  от артскважин, наружных сетей водоснабжения.

По водоотведению: предусмотрены строительство локальных сооружений, с последующей откачкой и вывозом стоков в фильтрованные поля.

По электроснабжению: установка КТП 6/0,4кв – 3шт, строительство наружных сетей ВЛ – 6кв., ВЛ – 0,4кв.

По газоснабжению: строительство газопровода среднего давления с рабочим давлением до 3,0кбс/см3 (0,3МПА), строительство наружных сетей газоснабжения с установкой ГРП.

3.1.5. Сел. Старый Бавтугай.

Планировочный район сел. Старый Бавтугай в соответствии с Генеральным планом находится на 2-х участках:

- 1-ый участок в границах завода ЖБИ, пос. Бавтугай, водохранилище Чирюртовской ГЭС, общественные пастбища.

- 2-ой участок в границах пос. Бавтугай и земли отгонного животноводства.

Район включает в себя незастроенные и неосвоенные земельные участки.

Генеральным планом застройки участка предусматривается застройка 1-2эт. Жилыми домами приусадебного типа, а также начальной школы. Других объектов социальной инфраструктуры не предусматривается.

На период до 2017 года проектом Генерального плана застройки района запланировано индивидуальное жилищное строительство домов приусадебного типа в объеме 10,0 тыс. м2 общей площади и 2 школы начальных классов.

Планируется строительство систем инженерного обеспечения:

По водоснабжению: строительство 2-х насосных станций, водоводов Д – 200мм и Д – 150мм, наружных сетей водоснабжения.

По водоотведению: предусмотрены локальные сооружения, с последующей откачкой стоков и вызовом их в фильтровальные поля.

По электроснабжению: строительство в/в наружных сетей 6/0,4кв с установка КТП – 6/0,4кв, строительство наружных сетей ВЛ – 6кв и ВЛ – 0,4кв.

По газоснабжению: строительство газопроводов высокого давления с рабочим давлением до 6кг/см2 (0,6МПА), установка главных ГРП, строительство наружных сетей газоснабжения среднего и низкого  давления с установкой промежуточных ГРП.

3.1.6. МКР-ЮЖНЫЙ.

Планировочный район ЮЖНЫЙ в соответствии с утвержденным Генпланом находится в границах к югу от ул. Малагусейнова, между двумя въездами в г.Кизилюрт - трасса Ростов – Баку.

Район включает в себя незастроенный земельный участок.

Генеральным планом застройки района предусмотрено строительство 1-2 этажных жилых домов, общеобразовательных школ, детских садов и других объектов жизнеобеспечения.

На период до 2017 года в проекте Генерального плана предусмотрено:

- новое жилищное строительство в объеме 10,0 тыс. м2 общей площади (1-2эт. жилые дома);

- размещение в районе общеобразовательной школы и детских садов;

- и другие объекты жизнеобеспечения района.

Планируется строительство систем инженерного строительства:

По водоснабжению: строительство наружных сетей водоснабжения МКР-ЮЖНЫЙ.

По канализации: строительство канализационной насосной станции, строительство наружных сетей канализации МКР-ЮЖНЫЙ.

По электроснабжению: строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ согласно расчету, строительство кабельных линий КЛ – 6/0,4кВ,  строительство наружных сетей энергоснабжения ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ.

По газоснабжению: перенос газопровода высокого давления  Д – 150мм с рабочим давлением 6,0кгс/см2 (0,6МПА). Строительство головного ГРП, строительство наружных сетей газоснабжения среднего и низкого давления с установкой промежуточных ГРП.

Характеристика  инженерных сетей и сооружений коммунального комплекса

МО «Город Кизилюрт».

Протяженность инженерных сетей составляет:

- сети водоснабжения                                                                                        - 132,46км.

- сети теплоснабжения                                                                                      - 18,85км.

- сети водоотведения                                                                                         - 57,75км.

- сети газоснабжения                                                                                         -

- сети энергоснабжения                                                                                     - 137,22км.

В том числе:

- ЛЭП-6кв                                                                                  - 47,99км.

- КЛ-6кв                                                                                     - 9,63км.

- ЛЭП-0,4кв                                                                               - 64,48км.

- КЛ-0,4кв                                                                                  - 15,12км.

Из них 100% износом:

- сети водоснабжения                                                                                        - 66%

- сети теплоснабжения                                                                                      - 59%

- сети водоотведения                                                                                        - 61%

- сети газоснабжения                                                                                         - нет данных

- сети энергоснабжения                                                                                     - 63%

В результате длительной эксплуатации инженерных сетей и сооружения, не обеспечения ежегодного нормативного объема замены сетей и отсутствия средств на их восстановления, износ основных средств коммунального комплекса составляет 72%, а износ сетей 76%, в том числе сети со 100% износом.

Работа по развитию и реконструкции инженерных сетей практически не ведется. Муниципальные правовые акты, принимаемые из года в год не реализуются ввиду отсутствия финансовых средств в бюджете МО «Город Кизилюрт».

Существующие инженерные сооружения коммунального комплекса исчерпали свои эксплуатационные ресурсы, подлежат коренной модернизации, реконструкции и расширения. Оборудования и коммуникации этих сооружений морально, технически и физически устарело. Износ их составляет более 90%, а отдельные сооружения 100%.

Отсутствие средств в бюджете МО «Город Кизилюрт» на ежегодную нормативную замену ветхих сетей приводит к многочисленным авариям и потерям коммунальных ресурсов.

Мощности существующих сетей и сооружений не обеспечивает предоставления коммунальных услуг соответствующего качества и в необходимых объемах.

Анализ положения коммунальной инфраструктуры МО «Город Кизилюрт» показывает необходимость решения задач комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, его модернизацию программными методами.

Для обеспечения эффективности функционирования организаций коммунального комплекса, достижения баланса интереса потребителей коммунальных услуг и организации коммунального комплекса необходимо решить следующие задачи:

- дать анализ реального состояния системы коммунального комплекса;

- дать экспертную оценку состояния оборудования и технико-экономической эффективности работы сетей теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализаций, котельных, водопроводных станций, канализационных насосных станций (КНС), очистных сооружений канализаций (ОСК), фильтрованных станций;

- дать оценку инвестиционных потребностей для замены изношенных фондов, модернизация и развития объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечения их сбалансированности с источниками финансирования, включая внебюджетных инвестиций;

- составить планы реализации мероприятии с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями  по обеспечению потребителей качественными услугами коммунального комплекса;

- определить обоснованную стоимость реализаций мероприятий Программы с указанием реальных источников финансирования, в том числе при рассмотрении вопросов о включении в целевые программы, финансируемые за счет бюджетов всех уровней в рамках федеральных и региональных программ;

- усовершенствовать систему управления энергосберегающей инфраструктуры;

- разработать эффективную систему контроля результатов реализации мероприятий Программы на всех этапах.

Высокий процент морального и физического коммунальной инфраструктуры делает невозможным нормального функционирования жилищно-коммунального комплекса МО «Город Кизилюрт».

Реализация мероприятий Программы должна предусматривать обязательных энергетических обследований систем коммунальной инфраструктуры и потребления топливно-энергетических ресурсов.

В настоящее время проходит процедуру разработки и утверждения муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Кизилюрт», в котором будут определены и конкретизированы перспективы развития коммунальной инфраструктуры с учетом энергосбережения. В качестве первоочередного мероприятия, указанного в данном документе, должна быть определена организация проведения энергетических обследований, в том числе в ЖКХ.

Развитие коммунальной инфраструктуры создаст условия для развития городских и поселковых территорий, сделает его более привлекательной для инвесторов, увеличит размер инвестиций в коммунальный сектор и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие МО «Город Кизилюрт».

Основные цели задачи реализации Программы.

Целью Программы является создание условий для проведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии с принятыми стандартами качества, обеспечивающими комфортное условия проживания, формирования и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры обеспечивающих потребности социально-экономического развития МО «Город Кизилюрт» на период 2014-2017годы на основе генерального плана. В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Создание данных условий позволит осуществить мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышению уровня безопасности проживания граждан в жилых домах на территории МО «Город Кизилюрт».

Программа основана на следующих базовых принципах:

- совместное финансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств для снижения рисков инвестирования.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства должны быть направлены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры - реконструкцию существующих объектов  (с высоким уровнем износа), а также строительство новых объектов взамен объектов с высоким уровнем износа;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение позволит МО участвовать в отборе на получение средств федерального и республиканского  бюджета РД для реализации проектов на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важных условий для решения настоящей задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном хозяйстве.

Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального хозяйства;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, которые позволят сократить нерациональные расходы и будут способствовать снижению себестоимости предоставляемых услуг;

- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства федерального бюджета, бюджета РД для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для вложения в объекты коммунальной инфраструктуры, разрабатывать и развивать дополнительные механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальное хозяйство;

- стимулировать проведение  преобразований, направленных на снижение риска инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят увеличить объем привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия.

Программные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения) МО «Город Кизилюрт» на период 2014-2017 годы приведена в таблице № 3.

Общая стоимость затрат в текущих ценах 2014 года, связанных с реализацией данных мероприятий приведена в сводной ведомости затрат таблице № 4.

Программные мероприятия развития системы теплоснабжения МО «Город Кизилюрт» на период 2014-2017 годы.

Таблица 3

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн. руб.) по годам | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка автоматизированной модульной котельной мощностью 24 мвт. МКР-1 г. Кизилюрт. | 2015 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |
| 2 | Установка автоматизированной модульной котельной мощностью 24 мвт. МКР-2 г. Кизилюрт. | 2016 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |
| 3 | Установка автоматизированной модульной котельной мощностью 24 мвт. МКР-3 г. Кизилюрт. | 2017 |  |  |  | 80,0 | 80,0 |
| 4 | Замена ветхих сетей теплоснабжения г. Кизилюрта диаметра 50/420мм. | 2014/ 2017 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 5,6 |
| 5 | Замена ветхих запорно-регулирующих арматур на теплосетях г. Кизилюрт. | 2014/ 2017 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| 6 | Тепловая изоляция трубопроводов теплоснабжения пенополиуретановым покрытием (скорлупа). | 2014/ 2016 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 3,8 |
| 7 | Прокладка наружных сетей теплоснабжения МКР-3 г. Кизилюрт. | 2014/ 2017 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,4 |
|  | Итого |  | 2,25 | 83,45 | 83,85 | 84,25 | 253,8 |

Программные мероприятия развития системы водоснабжения МО «Город Кизилюрт» на период 2014-2017 годы.

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн. руб.) по годам | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция и расширения ОСВ г. Кизилюрт доведение мощности до 30,0тыс. м3/сутки | 2014/ 2017 | 2,5 | 5,0 | 40,5 | 40,0 | 88,0 |
| 2 | Водовод ОСВ г. Кизилюрт МКР-3 в 2 нитки диаметр – 500мм. Протяженность - 7,2км | 2015/ 2017 | - | 10,6 | 15,0 | 15,0 | 40,6 |
| 3 | Строительство наружных сетей водоснабжения МКР-3 г. Кизилюрт. Протяженность-4,2км | 2014/ 2017 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1,6 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения МКР-Таш-Авлак. Протяженность-7,8км. | 2014/ 2017 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 5 | Строительство водовода артскважина – МКР-1 пос. Новый Сулак диаметр – 150мм. Протяженность-1,68км. | 2015/ 2016 | - | 1,2 | 2,0 | - | 3,2 |
| 6 | Строительство водовода артскважина – МКР-2 пос. Новый Сулак диаметр – 150мм. Протяженность-1,89км. | 2015/ 2017 | - | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,6 |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения МКР-1,2 пос. Новый Сулак. Протяженность-10,6км. | 2015/ 2017 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 8 | Строительство водовода Миатлинский водовод – МКР-1 сел. Старый Бавтугай диаметр – 200мм. Протяженность-1,5км | 2015/ 2017 | - | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 4,3 |
| 9 | Строительство водовода Миатлинский водовод- МКР-2 сел. Старый Бавтугай диаметр 200мм. Протяженность 2,9км. | 2015/ 2017 | - | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 8,0 |
| 10 | Наружные сети водоснабжения МКР-1,2 сел. Старый Бавтугай. Протяженность-10,4км. | 2015/ 2017 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 11 | Бурение артскважины для МКР-1 пос. Новый Сулак. | 2017 | - | - | - | 7,3 | 7,3 |
| 12 | Бурение артскважины для МКР-2 пос. Новый Сулак. | 2016 | - | - | 7,3 | - | 7,3 |
| 13 | Замена ветхих сетей водоснабжения г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, Новый Сулак и сел. Старый Бавтугай диаметр до 300мм. Протяженность-11,0км. | 2014/ 2017 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 34,0 |
| 14 | Капитальный ремонт и модернизация насосной станции водоснабжения пос. Бавтугай | 2015 | - | 1,3 | - | - | 1,3 |
| 15 | Наружные сети водоснабжения МКР-Новый, г.Кизилюрт | 2015/ 2017 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
|  | Итого |  | 11,8 | 37,2 | 84,4 | 84,2 | 217,6 |

Программные мероприятия развития системы водоотведения МО «Город Кизилюрт» на период 2014-2017 годы.

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн. руб.) по годам | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Замена ветхих напорных канализационных сетей г. Кизилюрт диаметр 250/300мм | 2015/ 2017 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,4 |
|  | Замена ветхих самотечных канализационных сетей г. Кизилюрт. | 2014/ 2017 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 6,0 |
|  | Строительство канализационной насосной станции в МКР-3, г. Кизилюрт | 2015/ 2016 | - | 3,3 | 6,0 | - | 9,3 |
|  | Строительство внутриплощадочных сетей канализации МКР-3 г. Кизилюрт. Протяженность-18.1км. | 2015/ 2017 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 |
|  | Замена ветхих напорных канализационных сетей пос. Бавтугай. | 2015/ 2017 | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
|  | Замена ветхих самотечных канализационных сетей пос. Бавтугай. | 2015/ 2017 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
|  | Замена ветхих самотечных канализационных сетей пос. Новый Сулак. | 2015/ 2017 | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
|  | Канализационная насосная станция МКР - Новый, г. Кизилюрт | 2016/ 2017 | - | - | 8,5 | 10,0 | 18,5 |
|  | Внутриплощадочные сети канализации МКР – Новый, г.Кизилюрт | 2015/ 2017 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6 |
|  | Итого |  | 0,6 | 9,5 | 21,3 | 17,6 | 49,0 |

Программные мероприятия развития системы газоснабжения МО «Город Кизилюрт» на период 2014-2017 годы.

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн. руб.) по годам | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Перенос газопровода высокого давления (6 МПА) МКР-0 г. Кизилюрт диаметр – 300мм, протяженность – 8,2км. | 2015/ 2016 |  | 1,9 | 6,0 |  | 7,9 |
| 2 | Строительство наружных сетей газоснабжения среднего и низкого давления МКР-0 г. Кизилюрт диаметр – 50/150мм, протяженность – 8,2км. | 2016/ 2017 | - | - | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| 3 | Строительство газопровода высокого давления к МКР-3 г. Кизилюрт диаметр – 300мм, протяженность – 0,85км. | 2016/ 2017 | - | - | 1,3 | 3,0 | 4,3 |
| 4 | Строительство наружных сетей газоснабжения МКР-3 г. Кизилюрт диаметр – 50/150мм, протяженность 5,8км. | 2015/ 2017 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 5 | Строительство газопровода высокого давления (6 МПА) к МКР-Таш-Авлак диаметр – 300мм, протяженность – 1,2км. | 2015/ 2017 | - | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 6,1 |
| 6 | Строительство наружных сетей газоснабжения среднего и низкого давления МКР-Таш-Авлак диаметр – 50/300мм, протяженность – 14,2км. | 2015/ 2017 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 7 | Строительство газопровода высокого давления (6МПА) к – МКР-1 пос. Новый Сулак диаметр – 150мм, протяженность – 1,3км. | 2015/ 2017 | - | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| 8 | Газопровод высокого давления (6МПА) к МКР-2 пос. Новый Сулак диаметр – 150мм, протяженность – 0,8км. | 2015/ 2016 |  | 0,6 | 0,6 |  | 1,2 |
| 9 | Наружные сети газоснабжения среднего и низкого давления МКР-1,2 пос. Новый Сулак диаметр - 50/200мм, протяженность – 20,3км. | 2015/ 2017 | - | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 |
| 10 | Газопровод высокого давления (6МПА) к МКР-1 сел. Старый Бавтугай диаметр – 100мм, протяженность – 1,2км. | 2015/ 2016 | - | 0,9 | 1,0 | - | 1,9 |
| 11 | Газопровод высокого давления (6МПА) к МКР-2 сел. Старый Бавтугай диаметр – 150мм, протяженность – 1,8км. | 2016/ 2017 | - | - | 1,2 | 1,6 | 2,8 |
| 12 | Наружные сети газоснабжения среднего и низкого давления МКР-1,2 сел. Старый Бавтугай диаметр – 50/150мм, протяженность – 12,8км. | 2015/ 2017 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
|  | Перенос газопровода высокого давления МКР -Новый, г. Кизилюрт | 2016/ 2017 | - | - | 2,1 | 8,0 | 10,1 |
|  | Наружные сети газоснабжения МКР – Новый, г. Кизилюрт | 2014/ 2017 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
|  | Итого |  | 2,0 | 13,0 | 24,7 | 26,6 | 66,3 |

Программные мероприятия развития системы энергоснабжения

МО «Город Кизилюрт» на период 2014-2017 годы.

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (млн. руб.) по годам | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Кизилюрт |
|  | 250квт-3шт | 2015/ 2017 | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,57 |
|  | 400квт-5шт | 2015/ 2017 | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,84 |
|  | 630квт-7шт | 2015/ 2016 | - | 0,44 | 0,44 | - | 0,88 |
|  | Замена ЩО – 70 с рубильником на трансформаторных подстанциях. | 2014/ 2017 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,6 |
|  | Замена силовых трансформаторов 250ква на 630ква на ТП. | 2016/ 2017 | - | - | 0,84 | 0,84 | 1,68 |
|  | Строительство трансформаторных подстанций в МКР-0 с трансформатором 400ква (1шт). | 2016/ 2017 | - | - | 1,0 | 2,2 | 3,2 |
|  | Замена дефектных опор на опоры ЖБ СВ-110 на ВЛ-6кв (80шт). | 2014/ 2017 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
|  | Замена провода АС сечением 35мм2 на провод сечением 95мм2 (16км). | 2014/ 2017 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,4 |
|  | Замена дефектного и ветхого провода АС-50мм2. | 2014/ 2017 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
|  | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (120шт). | 2014/ 2017 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,44 |
|  | Прокладка резервных кабельных линия между трансформаторными подстанциями КЛ-6кв. | 2015/ 2017 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
|  | Прокладка резервных и новых кабельных линий 0,4кв сечения до 150мм2, протяженность 4,5км. | 2016/ 2017 | - | - | 1,2 | 1,6 | 2,8 |
|  | Строительство ВЛ 6кв для энергоснабжения МКР-3. | 2016/ 2017 | - | - | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
|  | Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4кв МКР-3 с трансформатором 630ква (2шт). | 2016/ 2017 | - | - | 3,2 | 3,2 | 6,4 |
|  | Прокладка кабельных (КЛ-0,4кв) и воздушных линий (ВЛ-0,4кв) энергоснабжения МКР-3, протяженность 11,6км. | 2015/ 2017 | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,9 |
|  | Наружные сети энергоснабжения ВЛ-6кв с трансформат. подстанцией МКР - Новый, г. Кизилюрт | 2014/ 2017 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
|  | Наружные сети энергоснабжения ВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4кВ МКР – Новый, г. Кизилюрт | 2014/ 2017 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 8,0 |
|  | Итого |  | 4,56 | 9,07 | 17,31 | 18,47 | 49,41 |
| Пос. Бавтугай |
| 1 | Замена ветхих и деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (80шт). | 2015/ 2017 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 2 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 4,0км. | 2015/ 2017 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,4 |
| 3 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2014/ 2017 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
|  | Итого |  | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,1 |
| Пос. Новый Сулак |
| 1 | Строительство ВЛ-6квдля энергоснабжения МКР-1,2 протяженность 4,8км. | 2015/ 2017 | - | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 5,6 |
| 2 | Строительство ВЛ-0,4кв для энергоснабжения МКР-1 и МКР-2 (15,8км). | 2014/ 2017 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 |
| 3 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв. | 2015/ 2017 | - | 0,32 | - | 0,32 | 0,64 |
| 4 | Замена ветхих и дефектных опор (50шт). | 2014/ 2017 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 5 | Замена ветхих проводов энергосбережения АС-50 | 2014/ 2017 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
|  | Итого |  | 1,7 | 3,62 | 3,7 | 4,02 | 13,04 |
| Сел. Старый Бавтугай |
| 1 | Замена ветхих и дефектных опор ВЛ-0.4кв (30шт). | 2014/ 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,3 |
| 2 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2014/ 2017 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 3 | Строительство ВЛ-6кв до МКР-1,2 протяженность-6,8км. | 2014/ 2017 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 |
| 4 | Строительство линий ВЛ-0,4кв для энергоснабжения МКР-1,2 (12,4км). | 2014/ 2017 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,8 |
| 5 | Строительство комплектов трансформаторных подстанций (4шт). | 2015/ 2017 | - | 0,32 | - | 0,32 | 0,64 |
|  | Итого |  | 2,9 | 2,72 | 2,4 | 2,62 | 10,64 |
| МКР Таш-Авлак |
| 1 | Строительство ВЛ-6кв протяженностью 4,3км. | 2016/ 2017 | - | - | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| 2 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 16,4км. | 2014/ 2017 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 6,4 |
| 3 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2015/ 2017 | - | 0,32 | - | 0,32 | 0,64 |
|  | Итого |  | 1,6 | 1,92 | 2,9 | 3,22 | 9,64 |
|  | Всего энергосбережения |  | 10,86 | 18,33 | 27,31 | 29,33 | 85,83 |

Сводная ведомость затрат (млн. руб.) по реализации мероприятий Программы развития жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2017 годы в МО «Город Кизилюрт»

Таблица 4

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры | Затраты на развитие и модернизации систем (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Теплоснабжения | 253,8 | 2,25 | 83,45 | 83,85 | 84,25 |
| 2 | Водоснабжения | 217,6 | 11,8 | 37,2 | 84,4 | 84,2 |
| 3 | Водоотведения | 49,0 | 0,6 | 9,5 | 21,3 | 17,6 |
| 4 | Газоснабжения | 66,3 | 2,0 | 13,0 | 24,7 | 26,6 |
| 5 | Энергоснабжения | 85,83 | 10,86 | 18,33 | 27,31 | 29,33 |
|  | Итого | 672,65 | 27,51 | 161,6 | 241,56 | 241,98 |

Финансовые обеспечения программы.

Стоимость реализации Программы в 2014-2017 годах в действующих ценах (без учетов                        инфляционных процессов) составляет 672,65 млн. руб.

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств:

- бюджета Республики Дагестан в пределах средств, предусматриваемых ежегодно на реализацию мероприятий программы;

- бюджета МО «Город Кизилюрт» в пределах средств, предусматриваемых ежегодно на реализацию мероприятий программы;

- платы за подключения к объектам коммунальной инфраструктуры;

- собственных средств предприятий и инвесторов.

Финансирование мероприятий Программы производится в соответствии с законодательством               Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан.

Ожидаемые конечные результаты.

В результате успешной реализации Программы в долгосрочный период 2014-2017 годы планируется:

- повысить эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания;

- повысить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- согрешения потребления газа и электрической энергии в результате применения                                          энергосберегающего оборудования и устранения потерь;

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;

- улучшить экологическое состояние на территории МО «Город Кизилюрт»;

- снизить темпы роста тарифов за коммунальные услуги;

- создание экономического механизма стимулирующего экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов, сокращением нерационального потребления коммунальных                      услуг при гарантированном бесперебойном их представлении;

- создать экономические и правовые условия для привлечения частных инвестиций в развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- повысить уровень рентабельности организаций коммунального комплекса;

- увеличить объемы инвестиций в жилищно-коммунальную сферу;

- обеспечить гарантированную поставку потребителям услуги коммунального комплекса                           соответствующим стандартом качества и нормативных объемах.

В результате реализации программных мероприятий планируется ожидаемый экономический                          эффект за период 2014-2017 год составляет в сумме – 18,2млн. руб.

Механизм реализации Программы.

Данная Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для развития и                             модернизации коммунальной инфраструктуры МО «Город Кизилюрт».

В реализации Программы предусматривается участие:

- администрации МО  «Город Кизилюрт»;

- предприятий коммунального комплекса муниципального образования;

- специализированных организаций независимо от форм собственности, привлекаемых

для выполнения работ, связанных с реализацией мероприятий программ.

Контроль за ходом реализации Программы.

Координацию деятельности и контролю за ходом реализации Программы осуществляет администрация МО «Город Кизилюрт».

Контроль реализации Программы осуществляет уполномоченный орган администрации МО «Город Кизилюрт» - Управления Муниципальной Собственности и службы заказчика МО «Город Кизилюрт».