Инвестиционная Программа

социально-экономического развития МО «Город Кизилюрт» на 2014-2018 годы.

тыс. руб.

| № п/п | Стройки и объекты | Год начала строительства | Наличие утвержденной ПСД | Мощность в соотв. Ед. | Сметная стоимость строительства в ц. 2000г. | Остаток сметной стоимости на 01.01.2014г. в ц. 2000г. В тек. ценах | Объем капитального вложения в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Г. КИЗИЛЮРТ |
|  | Родильный дом на 120 коек. | 2008 | имеется | 120 коек | 159174,73 | 86970,0 737980,0 | 737980,0 | 383180,0 | 354800,0 | - | - | - |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Кизилюрт | 1993 | имеется | 6000мест | 31532,81 | 29844,53 226820,0 | 226820,0 | - | 35000,0 | 91820,0 | 100000,0 | - |
|  | Дворец культуры г. Кизилюрт | 1995 | имеется | 700мест | 17687,2 | 16975,61 129100,0 | 129100,0 | - | 49100,0 | 80000,0 | - | - |
|  | Пристройка на 216 учащихся со спортивным залом к школе №1 г. Кизилюрт | 2016 | имеется | 216 учащихся | 7058,0 | 7058,0 60000,0 | 60000,0 | - | - | 13000,0 | 47000,0 | - |
|  | Наркологический диспансер со стационаром на 25 коек г. Кизилюрт | 2015 | не имеется | 25 коек | 20880,0 | 20880,0 167000,0 | 167000,0 | - | 27000,0 | 40000,0 | 100000,0 | - |
|  | Кожно-венерологический диспансер на 30 коек г. Кизилюрт | 2014 | не имеется | 30 коек | 21462,0 | 21462,0 172000,0 | 172000,0 | 72000,0 | 100000,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Инфекционное отделение на 60 коек г. Кизилюрт | 2016 | не имеется | 60 коек | 21413,0 | 21413,0 172000,0 | 172000,0 | - | - | 72000,0 | 100000,0 | - |
|  | Станция скорой медицинской помощи г. Кизилюрт | 2017 | не имеется | 5 бригад | 5200,0 | 5200,0 42000,0 | 42000,0 | - | - | - | 42000,0 | - |
|  | Реконструкция ОСВ г. Кизилюрт с доведением мощности до 30 тыс. м3 в сутки | 2015 | не имеется | 30,0 тыс. м3 в сутки | 6772,0 | 6772,0 54500,0 | 54500,0 | - | 4500,0 | 15000,0 | 15000,0 | 20000,0 |
|  | Реконструкция ОСК №2 г. Кизилюрт с доведение мощности до 25,0 тыс. м3 в сутки | 2015 | не имеется | 25,0 тыс. м3 в сутки | 22500,0 | 22500,0 180000,0 | 180000,0 | - | 30000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|  | Водовод Махачкалинский ОСВ-ОСВ г. Кизилюрт, Ø 720мм | 2015 |  | 2,55км | 4120,0 | 4120,0 33000,0 | 33000,0 |  | 13000 | 20000,0 |  |  |
|  | Водовод ОСВ г. Кизилюрт, МКР-3 в 2 нитки Ø500мм, г. Кизилюрт | 2016 | не имеется | 7,2км | 6670,0 | 6670,0 53500,0 | 53500,0 |  |  | 3500,0 | 20000,0 | 30000,0 |
|  | Наружные сети водо-снабжения МКР-3 г. Кизилюрт | 2017 | не имеется | 4,2км | 1862,0 | 1862,0 15000 | 15000,0 |  |  |  | 5000,0 | 10000,0 |
|  | Канализационная насосная станция МКР-3 г. Кизилюрт | 2017 | не имеется | 200м3/час | 1812,0 | 1812,0 14500,0 | 14500,0 |  |  |  | 4500,0 | 10000,0 |
|  | Напорный канализационный коллектор в 2 нитки от МКР-3 до ОСВ №2 г. Кизилюрт, Ø500мм | 2016 | не имеется | 6,3км | 10180,0 | 10180,0 81500,0 | 81500,0 |  |  | 1500,0 | 40000,0 | 40000,0 |
|  | Внутриплощадочные сети канализации МКР-3, г. Кизилюрт | 2015 | имеется | 18,1км | 11540,0 | 11540,0 92500,0 | 92500,0 |  | 2500,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Перенос газопровода высокого давления МКР-0 г. Кизилюрт Ø300мм | 2016 | не имеется | 3,2км | 1260,0 | 1260,0 10100 | 10100,0 | - | - | 2100,0 | 8000,0 | - |
|  | Наружные сети газо-снабжения МКР-3 г. Кизилюрт | 2016 | не имеется | 5,8 | 1380,0 | 1380,0 11100,0 | 11100,0 | - | - | 3100,0 | 8000,0 | - |
|  | Строительство ВЛ-35кв от ПС 43ФЗ на ПС «Город» | 2015 | не имеется | 3,0 | 5660,0 | 5660,0 45500,0 | 45500,0 |  | 5500,0 | 15000,0 | 25000,0 |  |
|  | Строительство трансформаторной подстанции 35/6кв в МКР-3 г. Кизилюрт с трансформаторами 2х6300кВа | 2016 | не имеется | 6300кВа | 8530,0 | 8530,0 68500,0 | 68500,0 |  |  | 8500,0 | 35000,0 | 25000,0 |
|  | Наружные сети энергоснабжения ВЛ-6кв с трансформат. подстанцией МКР-3, г. Кизилюрт | 2017 | Не имеется | 3,2км | 1972,0 | 1972,0 16000,0 | 16000,0 | - | - | - | 8000,0 | 8000,0 |
|  | Наружные сети энергоснабжения ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ МКР-3, г.Кизилюрт | 2017 | Не имеется | 11,6км | 1480,0 | 1480,0 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 6000,0 | 6000,0 |
|  | Наружные сети водоснабжения МКР-Новый, г. Кизилюрт | 2015 | Не имеется | 17,0км | 1820,0 | 1820,0 15000 | 15000,0 |  | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | Канализационная насосная станция МКР- Новый г. Кизилюрт | 2016 | Не имеется | 250м3/час | 2265,0 | 2265,0 18500,0 | 18500,0 |  |  | 8500,0 | 10000,0 |  |
|  | Внутриплощадочные сети канализации МКР- Новый, г. Кизилюрт |  | имеется | 16,6км | 1100,0 | 1100,0 9000,0 | 9000,0 |  |  | 4000,0 | 5000,0 |  |
|  | Перенос газопровода высокого давления МКР- Новый г. Кизилюрт Ø300мм |  | Не имеется | 3,2км | 1260,0 | 1260,0 10100 | 10100,0 | - | - | 2100,0 | 8000,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Наружные сети газо-снабжения МКР- Новый г. Кизилюрт |  | Не имеется | 4,3 | 1160,0 | 1160,0 9500 | 9500,0 | - | - | 3500,0 | 6000,0 | - |
|  | Наружные сети энергоснабжения ВЛ-6кв с трансформат. подстанцией МКР- Новый, г. Кизилюрт | 2017 | не имеется | 2,3км | 1510,0 | 1510,0 12500,0 | 12500,0 |  |  |  | 4500 | 6000,0 |
|  | Наружные сети энергоснабжения ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ МКР- Новый, г. Кизилюрт | 2017 | не имеется | 7,6км | 986,0 | 986,0 8000,0 | 8000,0 |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 |
|  | Внутри поселковые дороги и улицы МКР- Новый, г. Кизилюрт | 2016 | не имеется | 2,5км | 6200,0 | 6200,0 49600,0 | 49600,0 |  |  | 9600,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  | Музей истории г. Кизилюрта | 2017 | не имеется | 500м2 | 4330,0 | 4330,0 35000,0 | 35000,0 | - | - | - | 5000,0 | 30000,0 |
|  | Перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую г. Кизилюрт, МКР-2 | 2001 | имеется | 21983,0 тккал/час или 4235,0м.п. | 6920,64 | 2414,4 19315,0 | 19315,0 | 19315,0 | - | - | - | - |
|  | Полигон по переработке ТБО на 50тыс. тонн в год | 2014 | не имеется | 50тыс. м3 в год | 4000,0 | 4000,0 32000,0 | 32000,0 | 12000,0 | 20000,0 | - | - | - |
|  | Модернизация систем теплоснабжения г. Кизилюрт | 2014 | не имеется | 60,0 мВт | 67500,0 | 67500,0 540000,0 | 540000,0 | 40000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 140000,0 |
| СЕЛ. СТАРЫЙ БАВТУГАЙ |
|  | Наружные сети водоснабжения сел. Ст. Бавтугай (внутрисельские) | 2018 | не имеется | 7,7 | 1950,0 | 410,0 3500,0 | 3500,0 | - | - | - | - | 3500,0 |
|  | Водовод и наружные сети водоснабжения сел. Ст. Бавтугай (новый МКР) | 2017 | не имеется | 9,6 км | 2854,8 | 2854,8 23000,0 | 23000,0 | - | - | - | 7000,0 | 16000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Наружные сети газоснабжения сел. Ст. Бавтугай (новый МКР) | 2016 | не имеется | 8,8 км | 2806,0 | 2806,0 22500,0 | 22500,0 | - | - | 6400,0 | 7000,0 | 9100,0 |
|  | Наружные сети электроснабжения сел. Ст. Бавтугай (новый МКР) | 2017 | не имеется | 7,2 коек | 2020,0 | 2020,0 16200,0 | 16200,0 | - | - | - | 6200,0 | 10000,0 |
|  | Сети внутри-хозяйственных дорог сел. Ст. Бавтугай (новый МКР) | 2018 | не имеется | 6,9 км | 960,0 | 960,0 7700,0 | 7700,0 | - | - | - | - | 7700,0 |
| ПОС. НОВЫЙ СУЛАК |
|  | Напорная канализационная насосная станция и трасса напорной канализационной сети от п. Н.Сулак | 1999 | имеется | 9052мп | 4941,12 | 1859,12 14873,0 | 14873,0 | 14873,0 | - | - | - | - |
|  | Наружные сети водоснабжения пос. Новый Сулак | 2015 | не имеется | 10,6 км | 6278,0 | 6278,0 50500,0 | 50500,0 | - | 5500,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
|  | Наружные сети газоснабжения пос. Новый Сулак | 2014 | не имеется | 20,3 км | 5399,0 | 5399,0 43500,0 | 43500,0 | 3500,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  | Наружные сети энергоснабжения пос. Новый Сулак | 2014 | не имеется | 10,6 км | 2974,0 | 2974,0 24000,0 | 24000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| ПОС. ТАШ-АВЛАК |
|  | Сети внутрихозяйственных дорог пос. Новый Сулак | 2017 | не имеется | 10,1 км | 1399,0 | 1399,0 11500,0 | 11500,0 | - | - | - | 5500,0 | 6000,0 |
|  | Наружные сети водоснабжения пос. Таш -Авлак | 2015 | не имеется | 7,8 км | 4620, | 4620,0 40000,0 | 40000,0 | - | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Наружные сети газоснабжения пос. Таш- Авлак | 2014 | не имеется | 14,2 км | 3722,0 | 3722,0 30000,0 | 30000,0 | 4000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
|  | Наружные сети электроснабжения пос. Таш- Авлак | 2014 | не имеется | 7,8 км | 2188,0 | 2188,8 18000,0 | 18000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | Сети внутрихозяйственных дорог пос. Таш –Авлак | 2017 | не имеется | 10,7 км | 1481,0 | 1481,0 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 4000,0 | 8000,0 |
|  | Сейсмоусиление школы №5 в пос. Новый Сулак г. Кизилюрт | 2014 | не имеется | 1176 учащ. 7708 м2 | 18300 | 18300,0 150000,0 | 150000,0 | 20000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 30000,0 | - |
|  | Сейсмоусиление школы №2 в пос. Бавтугай г. Кизилюрт | 2015 | не имеется |  | 21000,0 | 21000,0 168000,0 | 168000,0 | - | 18000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 30000,0 |
| ПОС. БАВТУГАЙ |
|  | Строительство насосной станции водоснабжения с пунктом очистки и обеззараживания воды пос. Бавтугай, г. Кизилюрт | 2016 | Не имеется | 5,0 тыс.м3 в сутки | 2550,0 | 2550,0 32000,0 | 32000,0 | - | - | 4000,0 | 12000,0 | 16000,0 |
|  | Реконструкция очистный сооружений канализации с доведением мощности до 5,0 тыс.м3 в сутки пос. Бавтугай | 2016 | Не имеется | 5,0 тыс.м3 в сутки | 4880,0 | 4880,0 40000,0 | 40000,0 | - | - | 10000,0 | 15000,0 | 15000 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3850288,0 | 574868,0 | 876900,0 | 778520,0 | 1021700,0 | 598300,0 |

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»                                                                               М. Г. ИДРИСОВ